Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Факультет электронно-информационных систем

Утверждаю

Зав. кафедрой ______________________

(подпись)

«____» _________________ 20_____ год

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту _____ Шибуну Дмитрию Викторовичу,  ПО-13 __________________

1. Тема проекта: “Разработка рекомендательного сервиса фильмов на основе графовой базы данных”

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта 16.12.2026

3. Исходные данные к проекту

1. «Документация Neo4j», https://neo4j.com/docs/

2. «Neo4j Graph Data Science Library»,

https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/

3. «Cypher Manual (руководство по языку запросов)»,

https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/

4. «MovieLens Datasets», https://grouplens.org/datasets/movielens/

5. Язык программирования Python, официальный драйвер Neo4j

для Python, библиотека graphdatascience

6. Целевая платформа — локальный рекомендательный сервис (Python)

на базе графовой СУБД Neo4j

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)________________________________________________

Введение

1. Постановка задачи

2. Проектирование системы

3. Разработка программы

4. Тестирование и отладка

Заключение

Список использованных источников

Приложение. Код программы

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных                 чертежей и графиков)________________________________________________

6. Консультанты по проекту (с указанием разделов проекта)_______________

Меленчук В.В. по ЕСПД и основным разделам

7. Дата выдачи задания _09.09.2025____________________________________

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов)________

Раздел 1 : 31.10 – 13.11: 20%

Раздел 2 : 14.11 – 31.11: 30%

Раздел 3,4 : 01.12 – 09.12: 40%

Оформление проекта: 10.12 – 15.12: 10%

Руководитель ________________

(подпись)

Задание принял к исполнению ________________________________________

(дата и подпись студента)